# L E P I N G

Kaarma vallas, Muratsi külas KOLDE,KOLDEVÄLJA, KADAKAOKSA, KALDA ja RANNAVÄLJA kinnistu  detailplaneeringu koostamise korraldamiseks,  finantseerimiseks ning detailplaneeringukohase teedevõrgu, tehnilise infrastruktuuri, avaliku ruumi ja maastiku väljaehitamiseks.

Kuressaare       04.märts  2010.a.

- LEPINGUOSALISED

Lepinguosalised on:

1) Kaarma Vallavalitsus (edaspidi vastavas käändes nimetatud "VALD"), keda esindab abivallavanem  Urmas Sepp,

2) Detailplaneeringust huvitatud isik  on  OÜ Biladre , kelle äriregistrikood on 11145434  ja keda esindab (märkida, kas juhatuse liige vms.)         Toomas Uibo    ( edaspidi vastavas käändes nimetatud „FINANTSEERIJA”).

- …………………………………… (edaspidi vastavas käändes nimetatud "PLANEERIJA"),

planeerija ärini/ isiku nimi/

kelle äriregistri kood on  ……………… ja keda esindab ………………………………………

/  kood   / isikukood/                                                                                      esindaja nimi

- LEPINGU OBJEKT

Võttes aluseks asjaolu, et VALLAL puuduvad eelarvelised vahendid detailplaneeringu koostamiseks ja koostamise finantseerimiseks ning samuti Kaarma valla arengukavas ei ole kavandatud teede ning tehnovõrkude ja –rajatiste ehitamist VALLA eelarveliste vahenditega , kuid vaatamata sellele soovib FINANTSEERIJA omal kulul rahastada detailplaneeringu (edaspidi vastavas käändes „PLANEERING”) koostamist, detailplaneeringu menetlemisega seotud kulusid (teatamised ajalehtedes, Ametlikes Teadaannetes ja postikulud)  ning lähtudes Ehitusseaduse § -st 13 omal kulul välja ehitada detailplaneeringu järgsed teed ning tehnovõrgud ja-rajatised planeeringujärgsete maaüksusteni.

- POOLTE KOHUSTUSED

Lepingu objektiga seotud kohustused jagunevad lepinguosaliste vahel alljärgnevalt:

  - VALD tellib ja PLANEERIJA teostab PLANEERINGU koostamise.

  - FINANTSEERIJA kannab kõik PLANEERINGU  koostamise ja koostamise korraldamisega seotud rahalised kohustused. VALLAL ei ole käesoleva lepingu alusel PLANEERIJA ja FINANTSEERIJA  ees rahalisi kohustusi.

  - Ehitusseaduse § 13 on PLANEERINGU kohase teedevõrgu, tehnilise infrastruktuuri, avaliku ruumi ja maastiku väljaehitamine kuni planeeringujärgsete  maaüksusteni pärast PLANEERINGU kehtestamist FINANTSEERIJA kohustuseks, kui hilisemad kokkulepped ei näe ette teisiti.   VALD ja FINANTSEERIJA võib täpsustada planeeringukohase teedevõrgu, avaliku ruumi, maastiku ja tehnilise infrastruktuuri väljaehitamise tingimused ning sellega koos  PLANEERINGUGA avalikuks kasutamiseks planeeritud kruntide võõrandamise ja PLANEERINGU järgsete servituutide seadmisega seotud küsimused eraldi lepinguga.  VALD võib niisuguse lepingu sõlmimist nõuda PLANEERINGU kehtestamise eeltingimusena PLANEERINGU elluviimise tagamiseks.

  - PLANEERIJA ja FINANTSEERIJA lepivad omavahelistes kohustustes kokku eraldi lepingus.

  - FINANTSEERIJA tasub VALLALE kõik PLANEERINGU avalikustamise korraldamisega seotud kulud vastavalt VALLA poolt esitatavale arvele enne PLANEERINGU kehtestamist Kaarma Vallavolikogus. Nimetatud kulude hulka arvatakse PLANEERINGU algatamisest, avalikustamisest, avalikest aruteludest, korduvast avalikustamisest ja kehtestamisest teatamise kulud kohalikus ajalehes, Ametlikes Teadaannetes  ning kinnistuomanike informeerimise postikulud.

  - VALD ja FINANTSEERIJA  lepivad kokku selles, et peale detailplaneeringu algatamise otsustamist vastavalt Planeerimisseaduse § 12 lõikele 31 FINANTSEERIJA  paigaldab planeeringualale nähtavale kohale informatsioonitahvli või teatise Planeerimisseaduse § 12 lõikes 1 sisalduva informatsiooniga ning tagab informatsioonitahvli säilimise planeeringualal  ühe kuu jooksul.

- PLANEERINGU  KOOSTAMINE

  - PLANEERIJA koostab PLANEERINGU ja korraldab kõik toimingud, mis on vajalikud selle nõuetekohaseks koostamiseks ja kooskõlastamiseks.

4.2 Eskiislahenduse puudumise korral  VALD võib korraldada PLANEERINGU koostamise

perioodil PLANEERINGU eskiislahenduse avalikke arutelusid. PLANEERIJA kohustub niisugusel juhul esitama PLANEERINGU  eskiislahenduse hästi visualiseeritud vormis ning olema valmis PLANEERINGU sisu avalikul arutelul põhjendama.

  - FINANTSEERIJA ja PLANEERIJA kinnitavad, et nad on tutvunud detailplaneeringu koosseisu ja vormistamise nõuetega ning kohustuvad neid VALLA  nõudmisel järgima. VALD võib vajadusel koostada  lähteseisukohad ja esitada tutvumiseks PLANEERIJALE ja FINANTSEERIJALE. Peale FINANTSEERIJA  poolt lähteseisukohtadega nõustumist, käesoleva lepingu allkirjastamist algatab VALD detailplaneeringu ja võib asuda PLANEERINGU koostamisele.

  - PLANEERIJA kohustub PLANEERINGU kooskõlastama kõigi PLANEERINGU lähteseisukohtades nimetatud isikute ja asutustega ning kõigi isikute ja asutustega, kelle kooskõlastus PLANEERINGULE on mõne õigusakti alusel nõutav. PLANEERIJA ei vii pärast kooskõlastuse saamist PLANEERINGUSSE sisse kooskõlastuse andnud isiku või asutuse huve puudutavaid muudatusi ilma PLANEERINGUT teistkordselt kooskõlastamata.

  - PLANEERIJA vormistab detailplaneeringu materjalid ja esitab need vastuvõtmise ning kehtestamise otsuse tegemiseks VALLALE  ning sama materjali digitaalselt pdf formaadis.

  - VALD otsustab PLANEERINGU vastuvõtmise (avalikustamiseks sobivaks tunnistamise) ja kehtestamise, korraldab PLANEERINGU avaliku väljapaneku ja arutelu ning korraldab PLANEERINGU  algatamisest, avalikustamisest, avalikust arutelust ja kehtestamisest teatamise ajalehes.

  - Juhul kui PLANEERIJA ei ole täitnud käesoleva lepinguga võetud kohustusi või esitatud PLANEERING on ilmselgelt ebaprofessionaalne või vastuolus lähtematerjalidega või PLANEERINGU eskiislahendusi tutvustaval avalikul arutelul on ilmnenud avalikkuse vastuseis PLANEERINGU lahendusele, võib VALD täiendavate tingimusteta keelduda PLANEERINGU vastuvõtmisest ja avalikule väljapanekule esitamisest. PLANEERINGU sobivust VALLA poolt vastu võtmiseks hindavad projektide kooskõlastamise komisjoni liikmed.

  - Juhul kui PLANEERINGU avalikul väljapanekul esitatakse piisavalt põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid PLANEERINGU lahendusele, võib VALD täiendavate tingimusteta keelduda PLANEERINGU kehtestamisest.

  - VALD teeb otsused PLANEERINGU vastuvõtmise ja kehtestamise kohta võimalikult lühikese aja jooksul.

- MUUD TINGIMUSED

  - PLANEERIJA kinnitab, et tal on olemas detailplaneeringu koostamise õigus Planeerimisseaduse § 13 tähenduses.

  - PLANEERIJA vastutab hilisemate tagajärgede eest, mis on põhjustatud tema poolt esitatud PLANEERINGUS esinevatest sisemistest vastuoludest ja vastuoludest õigusaktidega ning PLANEERINGU ebapiisavast kooskõlastamisest.

  - FINANTSEERIJA  kohustuvad detailplaneeringu alal paikneva kinnistu või hoonestusõiguse võõrandamisel kolmandale isikule täitma kõik käesolevas lepingus sätestatud kohustused või seadma kolmandatele isikutele samad kohustused, mis käesoleva lepinguga olid seatud FINANTSEERIJALE, informeerides kohustuste üleminekust eelnevalt (enne võõrandamistehingut) VALDA.

6.	LÕPPSÄTTED

  - Leping jõustub, kui sellele on alla kirjutanud kõik kolm osapoolt ja kehtib kuni kõigi käesoleva lepinguga sätestatud kohustuste nõuetekohase täitmiseni VALLA, FINANTSEERIJA ja PLANEERIJA poolt. Kui PLANEERIJA ei ole esitanud VALLALE PLANEERINGUT kahe aasta jooksul alates PLANEERINGU algatamisest ehk hiljemalt  05.03.2012.a. võib VALD lepingu ühepoolselt kehtetuks lugeda, teatades sellest  kirjalikult FINANTSEERIJALE ja PLANEERIJALE.

  - Lepingus tehtud muudatused ja täiendused kehtivad ainult tingimusel, et need on vormistatud kirjalikult ja lepingu lisana.

  - Kui seaduste  vm. õigusaktide  muutmisega käesoleva lepingu mingi säte muutub kehtetuks selle vastuolu tõttu jõustunud seadusega, kohustuvad lepingu pooled võimalikult lühikese aja jooksul seadusega vastuollu sattunud sätted viima kehtivate seadustega kooskõlla.

  - Lepingust tulenevad vaidlused lahendatakse lepinguosaliste kokkuleppega. Selle mittesaavutamisel on huvitatud lepinguosalisel õigus pöörduda vaidluse lahendamiseks kohtu poole.

  - Leping on sõlmitud kolmes võrdset juriidilist jõudu omavas eksemplaris – üks FINANTSEERIJALE, üks PLANEERIJALE ja üks VALLALE.

7.	POOLTE REKVISIIDID

Vald                                            Finantseerija                                        Planeerija ?

Kaarma Vallavalitsus		    OÜ Biladre

Reg. nr. 75004145 	                Reg. kood 11145434

Marientali 27                               Viru väljak 2

93815 Kuressaare		    Metro Plaza

Tel. 045 20450                            10111 Tallinn

kaarma@kaarma.ee 		    Tel.6679200                                                                                 	                                        t.uibo@trigoncapital.com

________________		      _________________	                                 _________________	                                                Urmas Sepp                                 Toomas Uibo

Abivallavanem                                  ………………………….